|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket: Landing-Page** | | **ID: AP04** |
| Ziele: | * Erstellen einer Startseite mit folgenden Eigenschaften:   + Auswahl zwischen Englisch und Deutsch   + Kurze Erklärung des Projektes   + Möglichkeit (Link/Button), um zur Kartenansicht zu gelangen   + Cookie-Banner mit Speicherung im local Cache   + Footer-Leiste mit Links: *Impressum* und *About us* | |
| Verantwortung: | Matteo Kosina | |
| Mitarbeit: | / | |
| Aufwand (Ressourcen): | Zeit: 1h (Konzeption & Architektur) + 6h (Implementierung) = 7h  Geld: 7h \* 45€/h = 315€  Personen: 1 | |
| Abhängige Arbeitspakete: | AP01 (v. a. Ziele bezüglich Accessability & Design der Startseite) | |
| Aufgaben: | * Konzeption + Architekturplanung * Implementierung Cookie-Banner * Formulierung einer Projektbeschreibung * Implementierung Startseite * Implementierung Footer + Links | |
| Voraussetzung: | Ziele sind definiert, v. a. bez. Design und UX der Startseite | |
| Zeitraum: | 09.06.-07.07. | |
| Abgenommen: |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Arbeitspaket: Konvertierung der API-Daten zu XML** | | **ID: AP10** |
| Ziele: | * Verarbeitung der API-Daten (größtenteils im JSON-Format) zu XML * Filtern der Daten-Attribute, sodass nur die in der Planung beschriebenen an das Frontend geliefert werden (s. AP01) * Keine Änderung der Daten | |
| Verantwortung: | Leon Fertig | |
| Mitarbeit: | Matteo Kosina (beratend) | |
| Aufwand (Ressourcen): | Zeit: 0,5h (Planung) + 4h (Implementierung) = 4,5h  Geld: 4,5h \* 45€/h = 202,5€  Personen: 1 (+ 1 beratend) | |
| Abhängige Arbeitspakete: | AP01, AP09, AP08 | |
| Aufgaben: | * Filtern der Daten * Umwandeln in XML-Format | |
| Voraussetzung: | Funktionalität, die die Daten von der API abfragt, ist implementiert und liefert Daten (echt oder MOC) zum Testen | |
| Zeitraum: | 09.06.-07.07. | |
| Abgenommen: |  | |