**Product Backlog**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Epic | User Story | Priorität | Story Points |
| PB1 | Filter | Als Anwender möchte ich die Länder nach ihrer Temperatur, Regenfall o. Ä. filtern können, weil mir das einen besseren Überblick gibt. | 1 | 20 |
| PB2 | Statistiken | Als Host der Webseite möchte ich Statistiken generiert bekommen, die mir anzeigen, wie viele Anwender wie oft welche Seite besucht haben, weil das nützlich für die Verbesserung und Erweiterung der Seite ist. | 2 | 30 |
| PB3 | Cookie-Banner | Als Projektleiter möchte ich, dass der Benutzer beim erstmaligen Betreten der Webseite ein Cookie-Banner angezeigt bekommt, weil das gesetzlich vorgeschrieben ist. | 0 | 10 |
| PB4 | CO2-Ausstoß-Anzeige |  | 3 | ? |

**Sprint Backlog**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | User Story | Tasks | Verantwortlich | Status |
| PB2 | Als Host der Webseite möchte ich Statistiken generiert bekommen, die mir anzeigen, wie viele Anwender wie oft welche Seite besucht haben, weil das nützlich für die Verbesserung und Erweiterung der Seite ist. | Counter auf allen Seiten implementieren | Leon Fertig | fertig |
| Daten speichern und für Frontend bereitstellen | Leon Fertig | i. A. |
| Neue Admin-Seite zum Anzeigen der Daten entwerfen und an Daten anbinden | Matteo Kosina | fertig |
| PB3 | Als Projektleiter möchte ich, dass der Benutzer beim erstmaligen Betreten der Webseite ein Cookie-Banner angezeigt bekommt, weil das gesetzlich vorgeschrieben ist. | Cookie-Banner funktional implementieren | Leon Fertig | fertig |
| Cookie-Banner an Style der Webseite anpassen | Matteo Kosina | i. A. |