|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekt  ClimateSight** | **Statusbericht 1 (SB1)** | **01.07.24** |
| Projektbeginn: 15.05.2024  Geplantes Ende: 21.07.2024  Projektleiter: Leon Fertig | Berichtszeitraum:  15.05.2024 – 01.07.2024 | Anlass: Zwischenbericht |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Zeit** | **Kosten** | **Qualität** |
| Status |  |  |  |
| Trend | → | → | → |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Im Berichtszeitraum erwartete Ergebnisse (was hätte erarbeitet werden sollen?)** | **erfüllt / nicht erfüllt** | |
| Kick-Off (T1) |  |  |
| Einarbeitung (T2.1) |  |  |
| Zieldefinition (T3.1) |  |  |
| Test der APIs (T2.1) |  |  |
| POCs (T2.3) |  |  |
| Architekturplanung (T4) |  |  |
| Projektplanung (T3.3) |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Im Berichtszeitraum angefangene Themen (was sollte in Arbeit sein?)** | **Status** |
| Projekthandbuch (T4) |  |
| Entwicklung der Webseite (T5.1) |  |

|  |
| --- |
| **Begründung von Abweichungen** |
| Keine Abweichungen, alles im Zeitplan |

|  |
| --- |
| **Risiken/Proleme/Maßnahmen** |
| / |

|  |
| --- |
| **Ausstehende Entscheidungen** |
| / |

|  |
| --- |
| **Spezielle Anträge:** |
| Aussteigen eines Projektmitglieds (Marius Kurth), aber Bekanntgabe des Ausstiegs schon während der Zieldefinition, daher ist eine rechtzeitige Anpassung der Planung möglich gewesen und kein Zeitverzug entstanden |

|  |  |
| --- | --- |
| **Weiteres Vorgehen** | **Zuständig** |
| Projekthandbuch (T4) | Leon Fertig |
| Entwicklung der Webseite (T5.1) | Matteo Kosina |
| Beginn von Umsetzung der Soll- und Kann-Ziele (T5.2) | Leon Fertig, Matteo Kosina |

|  |
| --- |
| **Sonstige Bemerkungen** |
| / |

|  |  |
| --- | --- |
| Berichtverfasser:  Leon Fertig (Projektleiter) | Empfänger:  Jürgen Röthig (Auftraggeber) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Berichtverfasser (Datum, Unterschrift) Bericht abgenommen  
 Empfänger (Datum, Unterschrift)