**Protokoll „Kick-Off-Meeting“ vom 15.05.2024**

Zeitraum: 08:30-09:00 Uhr

Ort: DHBW Karlsruhe

Teilnehmer: Leon Fertig, Matteo Kosina, Marius Kurth

Thema: Kick-Off

Tagesordnung: 1. Begrüßung im Projekt

2. Beginn der Planungstätigkeit

3. Aufteilung von Aufgaben

Beschlüsse:

* Github-Strategie: Dev-, Feature-branches etc.
* Aufteilung des Teams:

Projektmanager: Leon

Developer: Marius, Matteo

* Logo-Erstellung: Marius
* Genereller Aufbau:
  + Strikte Trennung Backend-Frontend
  + Backend: Go
  + Frontend: XSLT -> HTML
  + Datenhaltung: XML
* Zeitplan:
  + Programmierende: 21.06.2024
  + Abschluss: 26.06.2024

Wichtige Fragen: Röthig:

* + Abgabedatum Projekt?
  + Frontend auch direkt in HTML (ohne XSLT) erlaubt?

Aufgaben: bis zum nächsten Meeting (24.05.2024):

* Proof of Concept (POC) der APIs (OpenWeatherMap, OpenStreetMap, OpenMeteo) -> Leon Fertig:
  + - * Welche Daten liefern sie?
      * Sind sie kostenlos nutzbar (wenn ja, in welchem Umfang)?
      * Sind sie passend für unsere Projektidee?
* Design-Entwurf + Entwurf des User-Flows -> Matteo Kosina