**Ressourcen- und Kostenplan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaket | Geschätzer Aufwand (in h) | Kosten (45€/h) | Eingeplante Mitarbeiter |
| AP1.1 | 14 | 630€ | L. Fertig, M. Kosina |
| AP1.2 | 30 | 1350€ | L. Fertig |
| AP1.3 | 4 | 180€ | L. Fertig |
| AP2.1 | 5 | 225€ | M. Kosina |
| AP2.2 | 9 | 405€ | M. Kosina |
| AP2.3 | 15 | 675€ | M. Kosina |
| AP2.4 | 8 | 360€ | L. Fertig, M. Kosina |
| AP3.1 | 3 | 135€ | L. Fertig, M. Kosina |
| AP3.2 | 4 | 180€ | L. Fertig |
| AP3.3 | 4,5 | 202,5€ | L. Fertig, M. Kosina |
| **Gesamt** | 97 | 4342,5€ |  |