**Risikoanalyse**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Risiko | Ursache | Eintritts-klasse | Schadens-klasse | Risiko-Index | Gegen-maßnahme | Kosten der Maßnahme | Stakeholder |
| R1 | Änderung der Anforderungen | Hr. Röthig erwähnt neue Anforderungen in Vorlesung | 5 (50%) | 4 (1 T€) | 20 | Fast nicht möglich; Einplanung eines Zeit-Puffers |  | Jürgen Röthig |
| R2 | Verzögerungen im Zeitplan | Technische Schwierigkeiten mit XSLT | 3 (10%) | 3 (500€) | 9 | Sorgfältige Recherche zu allen eingesetzten Technologien; ordentliche Überwachung des Zeitplans | ~3h => 135€ |  |
| R3 | Ausfall eines weiteren Projektmitglieds | Abbruch des Studiums | 1 (<1%) | 5 (>1 T€) | 5 | Nicht möglich |  |  |
| R4 | Höherer Zeitaufwand durch Projektmanagment als erwartet | Fehleinschätzung des Projektmanagment-Aufwandes | 2 (5%) | 2 (100€) | 4 | Sorgfältige Planung der Projektmanagment-Aufgaben und ordentliche Berücksichtigung im Zeitplan |  |  |