## Slide 1
Mai | Juni | Juli
erste Recherche + Einarbeitung
Test der APIs, Architekturplanung, erste Entwürfe (POCs),
Beginn Projekthandbuch
Entwicklung der Webseite
Testen, Bugfixing, Umsetzung der Soll- und Kann-Ziele
M4
(07.07.)
M3
(09.06.)
M5
(15.07.)
Phasen- und Meilensteinplan „ClimateSight“
Feinschliff Webseite + Projekthandbuch
M6
(21.07.)
M1
(15.05.)
M2
(24.05.)
POC: Proof of concept
M7 (26.07.)

## Slide 2
M1: Start
M2: Festlegung Ziele
M3: Fertige Architekturplanung + Festlegung des Funktionsumfangs der Anwendung, Entwicklungsbeginn
M4: Funktionierende Webseite, die alle gesetzten Anforderungen erfüllt
M5: Fertigstellung des Projekts
M6: Abgabe Projekt + Projekthandbuch
M7: Projektabschlussfeier