## Slide 1
Mai | Juni | Juli
erste Recherche + Einarbeitung
Test der APIs, Architekturplanung, erste Entwürfe (POCs),
Projekthandbuch
Entwicklung der Webseite
Testen, Bugfixing, Umsetzung der Soll- und Kann-Ziele
Funktionierende Webseite, die alle gesetzten Anforderungen erfüllt
(07.07.)
Fertige Architekturplanung + Festlegung des Funktionsumfangs der Anwendung, Entwicklungsbeginn
(09.06.)
Fertigstellung des Projekts
(15.07.)
Phasen- und Meilensteinplan „ClimateSight“
Feinschliff Webseite + Projekthandbuch
Abgabe Projekt + Projekthandbuch
(21.07.)
Start
(15.05.)
Festlegung Ziele
(24.05.)
POC: Proof of concept
Projektabschluss-feier (26.07.)